ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення вісімнадцятої сесії

районної ради шостого скликання

__________________  2014 р.

Районна цільова програма

розвитку водного господарства

на період до 2021 року

БАХМАЧ - 2014 р.

ЗМІСТ

| Номер розділу | Назва розділу |  | Стор. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Паспорт районної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року |  | 3 |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма |  | 4 |
| 2.1. | Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами |  | 4 |
| 2.2. | Екологічне оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води |  | 6 |
| 3. | Мета Програми |  | 7 |
| 4. | Шляхи і засоби розв’язання проблем, строки та етапи виконання Програми |  | 8 |
| 5. | Завдання Програми |  | 8 |
| 6. | Напрями діяльності та заходи Програми |  | 8 |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми |  | 9 |
| 8. | Координація за ходом виконання Програми |  | 9 |
| Додаток 1. |  | Наявність та технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем Бахмацького району. |  |
| Додаток 2. |  | Ресурсне забезпечення Програми. |  |
| Додаток 3. |  | Напрями діяльності та завдання з виконання Програми. |  |
| Додаток 4. |  | Ресурсне забезпечення за заходом "Забезпечення експлуатації внутрішньогосподарських недержавних меліоративних систем". |  |
| Додаток 5. |  | Орієнтовні обсяги робіт і фінансування за заходом "Реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем". |  |
| Додаток 6. |  | Орієнтовні обсяги робіт і фінансування за заходом "Будівництво та реконструкція очисних споруд водовідведення на господарських об’єктах". |  |
| Додаток 7. |  | Орієнтовні обсяги робіт і фінансування за заходом "Виконання заходів по відродженню малих річок". |  |
| Додаток 8. |  | Результативні показники з виконання Програми. |  |

1. ПАСПОРТ

районної цільової програми розвитку водного господарства

на період до 2021 року

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмацька районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - Закон України від 24.05.2012 року №4836-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»; - Розпорядження голови обласної державної державної адміністрації від 30.05.2013 року № 209 «Про розроблення районних (міських) програм розвитку водного господарства на період до 2021 року»; - Розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 25.03.2014 року № 163 «Про схвалення проекту Районної цільової програми розвитку водного господарства Бахмацького району на період до 2021 року в новій редакції» |
| 3. | Розробник Програми | Бахмацька районна державна адміністрація |
| 4. | Співрозробник Програми | Борзнянське міжрайонне управління водного господарства |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Бахмацька районна державна адміністрація |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2014-2021 роки |
| 6.1. | Етапи виконання Програми | І етап – 2014-2016 рр.; ІІ етап – 2017-2021 рр. |
| 7. | Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 20721,0 тис. грн. |
| 7.1. | коштів державного бюджету | 10009,7 тис. грн. |
| 7.2. | коштів обласного бюджету | 6335,6 тис. грн. |
| 7.3. | коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОНПС) | 3780,0 тис. грн. |
| 7.4. | коштів бюджетів міста та сіл | 340,0 тис. грн. |
| 7.5. | коштів небюджетних джерел (кошти суб'єктів господарювання) | 255,7 тис. грн. |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2.1. Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами

Стан меліорації земель в районі

Бахмацький район розташований на сході Чернігівської області. Північну частину району займає Чернігівське Полісся, решта території належить до Лівобережно-Дніпровської лісостепової фізико-географічної провінції. Поверхня пологохвиляста лесова рівнина, на півночі – алювіальна рівнина, розчленована широкими річковими й прохідними долинами та балками, що зумовлює відповідні особливості у веденні сільського господарства та виконанні меліоративних заходів.

У ході виконання робіт з гідротехнічної меліорації земель здійснювався комплекс заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення, як правило, перезволожених земель з несприятливим водним режимом, шляхом будівництва мережі відкритих осушувальних каналів, закритого дренажу, спеціальних гідротехнічних споруд для регулювання водного режиму, поліпшення водного і повітряного режиму ґрунтів та захисту сільськогосподарських угідь, населених пунктів від шкідливої дії води – затоплення чи підтоплення.

Починаючи з 1959 року, у районі збудовано та введено в експлуатацію   37 осушувальних меліоративних систем, загальною балансовою вартістю основних меліоративних фондів 54,1 млн. грн., якими обслуговується          14,1258 тис. га. осушених земель, з них 13,5910 тис. га займають сільгоспугіддя, у т. ч. рілля – 9,514 тис. га, сіножаті – 2,7990 тис. га, пасовища – 1,2780 тис. га.

Інженерна інфраструктура меліоративних систем району включає в себе: 424,681 км відкритої осушувальної мережі каналів та водоприймачів і             535 гідротехнічних споруд на них; 4,4 тис. км закритої осушувальної мережі з 3,2 тис. гідротехнічних споруд; 5,6 км експлуатаційних доріг. Розподіляється на міжгосподарську, яка перебуває у державній власності, та внутрішньогосподарську, власниками якої до реформуванням аграрного сектору економіки виступали сільськогосподарські підприємства.

Експлуатацію міжгосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем та її окремих об’єктів, що перебувають у державній власності на території району здійснює від імені Держводагентства Борзнянське міжрайонне управління водного господарства.

Експлуатація внутрішньогосподарської частини меліоративних систем, відповідно до Закону України "Про меліорацію земель", здійснюється її власниками, якими до реформуванням аграрного сектору економіки виступали сільськогосподарські підприємства.

Стан внутрішньогосподарської меліоративної мережі

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 1253 від 13.08.2003 р. «Про затвердження Порядку передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у т. ч. незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передачі на баланс підприємств правонаступників» у 2004 році внутрішньогосподарські меліоративні системи району згідно актів прийому-передачі передані територіальним громадам (крім Городищенської) балансовою вартістю 46,8 млн. грн. Рішення сільських та селищної рад щодо прийняття у комунальну власність цих об’єктів не приймались і на баланс відповідних рад  не поставлені. Тому питання прийняття внутрішньогосподарських меліоративних систем у спільну комунальну власність територіальних громад залишається не вирішеним.

Результати інвентаризації та аналіз матеріалів обстежень показали, що після проведення реформування аграрного сектору економіки, інженерна інфраструктура внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств залишилась безхазяйною та без належного догляду. На внутрішньогосподарській меліоративній мережі каналів не проводяться доглядові роботи, канали заросли деревно-чагарниковою та трав'яною рослинністю, очищення їх від замулення не проводилось вже більше 20 років. Так, майже 154,2 км (72%) каналів відкритої осушувальної мережі перебувають у незадовільному технічному стані; 82 од. (25%) гідротехнічних споруд на відкритій мережі потребують капітального і поточного ремонту;  1520 (52%) гідротехнічних споруд на закритій колекторно-дренажній мережі потребують капітального ремонту або відновлення, решта  виконання поточного ремонту. Понад 20 років не проводяться заходи з поліпшення еколого-меліоративного стану земель: нарізка кротового дренажу на осушених торфових землях та глибоке рихлення на мінеральних ґрунтах.

Внаслідок незадовільного технічного стану внутрішньогосподарської мережі та гідротехнічних споруд ускладнюється скид води з осушених сільськогосподарських угідь і прилеглих до них територій, збільшуються терміни пропуску повеней та паводків, не забезпечується належне регулювання рівнів ґрунтових вод на осушених землях, зарегулювання води для попередження або гасіння пожеж, які можуть виникнути на осушених торфових землях. Внаслідок незадовільного стану внутрішньогосподарської мережі спостерігається розвиток таких негативних процесів як вторинне заболочування та закислення ґрунтів.

Інформація про наявність та технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем наводиться у додатку 1.

Управління та моніторинг стану водних ресурсів району

Гідрографічна мережа Бахмацького району належить до басейнів річок Десни і Сули (Ромен) та налічує 17 річок, з них: 2 середні (Остер та Сейм) і        15 малих річок, з яких 6 річок довжиною понад 10 км (Борзенка, Доч, Голінка, Басакова, Хвощева, Рудка). Загальна довжина річкової мережі складає  216  км.  Більшість малих річок району маловодні, деякі з них влітку пересихають, а взимку перемерзають. Значна частина малих річок каналізована, тобто русла спрямлені і поглиблені під час будівництва меліоративних систем, мають штучно нарізану бокову мережу відкритих каналів та регулюючі споруди. Річки належать до рівнинного типу, живлення в основному за рахунок весняного сніготанення.

Водні ресурси району формуються з місцевого стоку річкової мережі на власній території, транзитного, що надходить по р. Сейм та її притоках із суміжних районів; підземних вод і запасів води зосереджених у природних і штучних водоймах і болотах. Водозабезпечення територіальних громад на різні господарські потреби здійснюється за допомогою 81 озера площею водного дзеркала 198,5 га, 134 ставків (руслових та копаней), загальною площею водного дзеркала 413,5 га.

Причини виникнення проблеми

Сучасний стан внутрішньогосподарської меліоративної мережі  зумовлений:

- недостатнім рівнем фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва на осушуваних меліорованих землях;

- незадовільним рівнем експлуатації внутрішньогосподарської мережі та систем;

- недостатнім обсягом виконання ремонтно-доглядових робіт та робіт з капітального і поточного ремонту;

- порушенням: науково обґрунтованого використання меліорованих земель; ведення сільського господарства на них із належним застосуванням відповідних сівозмін, мінеральних та органічних добрив;

- невиконанням агротехнічних та культуртехнічних заходів.

2.2. Екологічне оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води

Стан водних ресурсів та водокористування в районі

Головними напрямками водокористування в басейні р. Десна є забезпечення населення, промисловості та сільського господарства достатньою кількістю води необхідної якості.

Основним джерелом для забезпечення питних та господарсько-побутових потреб населення, промислових та сільськогосподарських підприємств є підземні води. Прогнозні ресурси підземних вод району, за даними Державної геологічної служби України, складають 211 млн. м3/рік.

Згідно державної статистичної звітності за формою №2-ТП (водгосп) загальний забір води з підземних водоносних горизонтів у 2012 році становив 0,918 млн. м3. Водні ресурси басейнів річок у районі не використовуються. Втрати води при транспортуванні склали 0,055 млн. м3. Використано води 0,874 млн. м³, у т.ч.: на господарсько-питні потреби 0,279 млн. м3, на виробничі – 0,031 млн. м3, на с/г водопостачання – 0,563 млн. м3. Скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (р. Борзенку) на території району здійснює КП «Бахмач-водсервіс». У 2012 р. фактичний скид цим підприємством становив 169,1 тис. м3. Кількість звітуючих за формою № 2-ТП (водгосп) становила 36 підприємств.

У загальному, якісний стан води у річках залежить від очистки промислових та побутових стоків, а ефективність роботи очисних споруд можна оцінювати за якістю води в річках. Забруднення води призвело до порушення природних процесів самоочищення водних об’єктів і значно ускладнило проблему одержання якісної питної води. Водопровідні очисні споруди вже не можуть перешкодити надходженню до питної води значної кількості неорганічних та органічних забруднюючих речовин, спільна дія яких на організм людини, особливо в умовах радіаційного навантаження, викликає загрозу здоров’ю населення.

З метою прогнозування змін якісного стану водних об’єктів та прийняття науково обґрунтованих рішень в галузі раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів проводяться спостереження за основними кількісними та якісними фізико-хімічними і хімічними показниками стану річки Сейм (м. Батурин). Результати щоквартальних моніторингових досліджень якості води на території Бахмацького району свідчать, що у воді існує перевищення норм гранично-допустимих концентрацій окремих показників (заліза загального, фосфат-іонів, марганцю).

Причини виникнення проблеми

Головними причинами погіршення якості питної води є :

- антропогенне навантаження на водні об’єкти басейну внаслідок екстенсивного способу ведення господарства, яке призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу;

- стала тенденція до значного забруднення водних об’єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об’єктів та скиду недостатньо очищених вод;

- неналежний екологічний стан джерел питного водопостачання;

- недостатній обсяг виконання робіт з капітального і поточного ремонту на діючих очисних спорудах;

- залишковий принцип виділення коштів на природоохоронні цілі, відсутність зв’язку планових завдань з розмірами шкоди внаслідок забруднення навколишнього середовища.

3. Мета Програми

Метою районної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року є забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем,

строки та етапи виконання Програми

Шляхи і засоби розв’язання проблем

Проблеми передбачається розв’язати шляхом:

- будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення, підвищення технологічного рівня водокористування, впровадження маловодних та безводних технологій,;

- виконання робіт з реконструкції гідротехнічних споруд, розчищення русел річок;

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, зокрема відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної інфраструктури меліоративних систем.

Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих (обласного, сільських та міського) бюджетів, обласного фонду ОНПС, а також коштів небюджетних джерел – суб’єктів господарювання. Орієнтовний обсяг фінансування становить 20721,0 тис. грн., зокрема за рахунок державного бюджету – 10009,7 тис. грн., обласного бюджету – 6335,6 тис. грн., обласного фонду ОНПС – 3780,0 тис.грн., бюджетів міської та сільських рад – 340,0 тис. грн., коштів небюджетних джерел –      255,7 тис. грн.

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми, наводиться у додатку 2.

Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснювати впродовж                     2014-2021 років двома етапами: І етап – 2014-2016 рр.; ІІ етап – 2017-2021 рр.

5. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства і реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом;

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами;

- екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Програму передбачається реалізовувати за двома напрямами діяльності:

1) забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами, завданнями якого є:

- утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу;

- забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки  меліоративних систем;

2) екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води, завданнями якого є:

- упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах та урбанізованих територіях;

- відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Перелік заходів Програми за відповідними напрямами діяльності наведено у     додатках 3-8.

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;

зменшити обсяг споживання та відведення води;

знизити рівень водоємності промислового виробництва;

підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку водокористування;

зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;

забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити екологічний стан осушених угідь.

Результативні показники виконання заходів Програми наводяться у додатку 8.

8. Координація за ходом виконання Програми

Координацію за ходом виконання Програми здійснює Бахмацька районна державна адміністрація.

Начальник управління

агропромислового розвитку

Бахмацької райдержадміністрації	                                         В.І. Лелюшок