ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення двадцять другої сесії

районної ради шостого скликання

____ ______________ 20__ року

# Програма

# благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану

# в населених пунктах району

# на  2015 – 2016 роки

2014 рік

Паспорт Програми

1. Назва Програми:

Програма  благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах  району на  2015-2016 роки.

2. Розробник  Програми:

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бахмацької районної державної адміністрації.

3. Виконавці завдань Програми:

управління та відділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад, підприємства, організації та установи району.

4. Строк виконання Програми:

2015-2016 роки.

5. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми:

за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, державного, сільських, міських, селищного бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій району.

6. Орієнтовні обсяги коштів:

всього – 16401,540 тис. грн., в т. ч.:

з Державного фонду ОНПС – 9213,269 тис. грн.;

Державного бюджету – 3815,326 тис. грн.;

місцевого бюджету – 971,479 тис. грн.;

інші джерела – 2401,466 тис. грн.

І. Загальні положення

Програма благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах  району на 2015-2016 роки (далі - Програма) спрямована на створення нових, відновлення і збереження зелених насаджень у населених пунктах району, покращення навколишнього природного середовища,  розв’язання найважливіших проблем у сфері благоустрою населених пунктів та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, зменшення забруднення довкілля, збереження природного середовища, дотримання правил благоустрою територій населених пунктів.

# Основні завдання Програми:

# -     здійснення ефективних  заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарної очистки, збереження об'єктів загального користування;

# організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів історико-культурного призначення;

# проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів;

# проведення інвентаризації зелених насаджень;

# створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

ІІІ. Основні напрямки виконання Програми

Для досягнення основної мети Програми передбачається реалізувати заходи згідно з додатком 1.

ІV. Термін виконання заходів Програми

Виконання заходів Програми передбачене протягом 2015-2016 років. Виконавцями Програми є структурні підрозділи райдержадміністрації, районні служби, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району.

V.  Механізм забезпечення виконання та фінансування Програми

Організаційне забезпечення реалізацій  положень Програми  здійснюється райдержадміністрацією.

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області, районного, сільських, міських, селищного бюджетів, а також  коштів підприємств, установ і організацій району та фізичних осіб (за їх згодою).

Ресурсне забезпечення та фінансування заходів Програми приведено в додатках 2 та 3.

До тексту цієї Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, а також коригуватись суми виділених коштів, необхідних для забезпечення її реалізації.

VІ. Очікувані результати

У результаті виконання заходів Програми покращиться екологічний стан населених пунктів, зменшиться ризик розвитку надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, збережеться біорізноманіття, впорядкуються питання дотримання необхідних норм благоустрою та озеленення, що забезпечить нормальну життєдіяльність населення.

Додаток 1

до   Програми

Заходи

з організації проведення озеленення та благоустрою населених пунктів Бахмацького району на 2015-2016 роки

| № п/п | Заходи | Строк виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити місцеві програми (заходи) з благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах району | до 01.02.2015 року | Виконкоми місцевих рад |
| 2. | Провести весняні та осінні місячники посадки дерев та кущів | квітень та жовтень місяці | Виконкоми місцевих рад, підприємства, установи та організації району |
| 3. | Провести впорядкування та ремонт меморіальних комплексів, пам’ятників, пам’ятних знаків, одиноких та братських могил, що розташовані на території району | протягом періоду | Виконкоми місцевих рад, підприємства, установи, організації району |
| 4. | Щорічно організовувати обстеження лісових смуг, які знаходяться в користуванні сільгоспвиробників району, прилеглих до водних об’єктів територій та здійснити заходи щодо відтворення пошкоджених лісових насаджень | протягом періоду | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та сільськогосподарські підприємства району |
| 5. | Вжити заходів щодо приведення територій лікувальних закладів району до належного санітарного стану, їх благоустрою і озеленення | 2015-2016 роки | Бахмацька центральна районна лікарня, КЗ «Бахмацький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької районної ради |
| 6. | Провести заходи з озеленення, благоустрою та санітарного очищення територій навчальних закладів із залученням до цієї роботи учнівської молоді | 2015-2016 роки | Відділ освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району |
| 7. | Провести заходи з приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення, залучивши підприємства, установи, організації району та громадськість | 2015-2016 роки | Виконкоми місцевих рад, ТОВ «Бахмацька ЖЕК», КВП «Комунальник» |
| 8. | Провести обстеження стану пришляхових лісосмуг та вжити заходів щодо відтворення пошкоджених лісових насаджень | до 1 квітня щорічно | Філія «Бахмацький райавтодор», виконкоми місцевих рад |
| 9. | Проводити весняні та осінні комплекси лісокультурних та лісонасаджувальних робіт, направлених на відновлення знищених пожежами лісових ділянок | 2015-2016 роки | ДП «Бахмачрайагролісництво», Бахмацьке та Батуринське лісництво ДП «Борзнянське лісове господарство» |
| 10. | Організовувати проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців індивідуальних житлових будинків з питань приведення садиб та прилеглих територій у належний санітарний стан та організації збирання та вивезення побутових відходів | 2015-2016 роки | Виконкоми місцевих рад, КВП «Комунальник» |
| 11. | Організувати проведення робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів та за їх межами | постійно | Виконкоми місцевих рад спільно з підприємствами, установами та організаціями району |
| 12. | Забезпечити постійний контроль за утриманням у належній чистоті територій дворів та прибудинкових територій у населених пунктах району | постійно | Виконкоми місцевих рад, Борзнянське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідемслужби України в Чернігівській області |
| 13. | Щорічно організовувати в загальноосвітніх навчальних закладах району проведення уроків, диспутів, вікторин, семінарів, виставок тощо на природоохоронну тематику | 2015-2016 роки | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 14. | Організувати роботи по реконструкції системи вуличного освітлення населених пунктів | 2015-2016 роки | Виконкоми місцевих рад |
| 15. | Вжити заходи по впорядкуванню та реконструкції кладовищ | 2015-2016 роки | Виконкоми місцевих рад |
| 16. | Провести роботи по реконструкції очисних споруд м. Бахмач | 2015 рік | Виконком Бахмацької міської ради, КП «Бахмач-водсервіс» |
| 17. | Забезпечити висвітлення в місцевих засобах масової інформації хід проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів | 2015-2016 роки | Місцеві засоби масової інформації |

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                            А.А. Карпенко

Додаток 2

до  Програми

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного     стану в населених пунктах району на 2015-2016 роки

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | в т. ч. по роках |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| 1. | Озеленення населених пунктів | 2015-2016 | місцевий | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Утримання Бахмацького міського полігону твердих побутових відходів | 2015-2016 | місцевий | 199,8 | 99,9 | 99,9 |
| 3. | Екологічне збирання твердих побутових відходів | 2015-2016 | місцевий | 199,80 | 99,9 | 99,9 |
| 4. | Реконструкція очисних споруд в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | Державний фонд ОНПС | 9213,269 | 9213,269 |  |
| 5. | Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м. Бахмач в частині огорожі, пожежної водойми і пропускного пункту | 2015 | державний | 1019,8 | 1019,8 |  |
| 6. | Будівництво кладовища по вул. Тиницькій в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | державний | 658,8 | 658,8 |  |
| 7. | Реконструкція кладовища по вул. Південній в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | державний | 598,4 | 598,4 |  |
| 8. | Реконструкція кладовища по вул. Поштовій в м. Бахмач Чернігівської області | 2016 | державний | 253,126 |  | 253,126 |
| 9. | Реконструкція кладовища по вул. Ушакова в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | державний | 885,2 | 885,2 |  |
| 10. | Реконструкція кладовища по вул. Ніколаєнка в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | місцевий | 36,8 | 36,8 |  |
| 11. | Реконструкція кладовища по вул. Кооперативній в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | місцевий | 95,079 | 95,079 |  |
| 12. | Приведення в належний стан худобомогильників, які розташовані на території району | постійно | кошти сільськогосподарських підприємств | 12,0 | 6,0 | 6,0 |
| 13. | Реконструкція міського парку культури і відпочинку м. Бахмач Чернігівської області | 2016 | обласний фонд ОНПС | 2065,618 |  | 2065,618 |
| 14. | Завершення робіт по об’єкту: «Будівництво інженерних мереж водовідведення від багатоквартирних житлових будинків по вул. Перемоги в м. Бахмач Чернігівської області | 2015 | обласний фонд ОНПС | 323,848 | 323,848 |  |
| 15. | Модернізація системи вуличного освітлення м. Бахмач Чернігівської області | 2015-2016 | державний місцевий | 400,0 400,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                            А.А. Карпенко

Додаток 3

до Програми

Ресурсне забезпечення  Програми благоустрою,

озеленення та поліпшення екологічного стану в населених

пунктах району на  2015-2016 роки

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 р. | 2016 р. |
| Державний бюджет | 3815,326 | 3362,2 | 453,126 |
| Державний фонд ОНПС | 9213,269 | 9213,269 |  |
| Місцевий бюджет | 971,479 | 551,679 | 419,8 |
| Інші джерела (кошти фонду охорони навколишнього середовища, кошти підприємств сфери благоустрою, кредити, інвестиції, інші, не заборонені законодавством) | 2401,466 | 329,848 | 2071,618 |
| Усього | 16401,54 | 13456,996 | 2944,544 |

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                А.А. Карпенко