[image: image1.wmf]
У К Р А Ї Н А

БАХМАЦЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(двадцять перша сесія п’ятого скликання)
РІШЕННЯ

від   26   травня  2009 р.

Про внесення змін та доповнень 

до « Програми енергозбереження 
у Бахмацькому районі на 2007 – 2010 роки»

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації, з метою створення умов для подальшого розвитку житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах, впорядкування використання коштів на зазначені цілі, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:


1. Продовжити термін дії « Програми енергозбереження у Бахмацькому 

районі на 2007 – 2010 роки » до 2015 року.

2. Доповнити заходи програми згідно з додатком (додається).

3. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації забезпечити організаційне виконання  Програми та інформувати районну раду про хід її виконання  щорічно, до 25 січня.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та комунальної власності.
Голова районної ради







В.М. Сорока
 
                 Додаток 
до рішення районної ради 
від 26 травня 2009 року
Доповнення до заходів програми 

енергозбереження у Бахмацькому районі до 2015 року
	№

п/п
	Назва об’єкту
	Загальна площа опалювальних приміщень, м2
	Існуюче опалювальне обладнання, паливо
	Фактична витрата палива в рік, (т.тис. м3, Гкал)
	Фактична витрата умовного палива в рік, т.
	Заходи щодо енергозбереження
	Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.
	Термін реалізації заходу
	Економія за рік умовного палива, т.
	В тому числі
	Економія за рік, тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	Назва заходу
	Кіль кість
	
	
	
	Природний газ, млн..м3
	Нафта, нафтопродукти
	Вугілля, т.
	Електроенергія тис.кВт.год.
	Тепло енергія, Гкал. 
	Інші види палива
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Курінська ЗОШ

1-3 ст.
	2790
	КВ-300

2 шт.
	140
	84
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення БМК-280 з двома котлами

Н=83%
	1
	350,00
	2010
	36
	
	
	60
	
	
	
	54,0

	
	
	
	
	
	
	Промивка системи (10% економія)
	1
	40,0
	2010
	12
	
	
	20
	
	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи енергозбереження
	390,0
	2010
	48
	
	
	80
	
	
	
	72,0

	2
	Дмитрівська ЗОШ

1 – 3 ст.
	4280
	Ниисту-5-2

шт., вугілля
	220
	132
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення БМК-400 з двома котлами

Н=83%
	1
	500,00
	2013
	48
	
	
	80
	
	
	
	72,0

	
	
	
	
	
	
	Заміна вікон 1,5*1,5 (економія-10%)
	0
	360,00
	2014
	13,2
	
	
	22
	
	
	
	19,8

	
	
	
	
	
	
	Заміна теплотраси(економія-10%)
	0
	36,00
	2010
	13,2
	
	
	22
	
	
	
	19,8

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи з енергозбереження
	896,00
	
	74,4
	
	
	124
	
	
	
	111,6

	3
	Фастовецька

ЗОШ 1-3 ст.
	2500
	Ниисту-5-2

шт., вугілля
	120
	72
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення  двох котлів по 110 кВт Н=83%
	1
	340,00
	2009
	24
	
	
	40
	
	
	
	36,0

	
	
	
	
	
	
	Заміна вікон 1,5*1,5 (економія-10%)
	0
	320,00
	2011
	12
	
	
	20
	
	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	
	Промивка системи(економія-10%)
	1
	40,00
	2009
	12
	
	
	20
	
	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи енергозбереження
	700,00
	
	48
	
	
	80
	
	
	
	72,0

	4
	Халимонівська

ЗОШ 1 – 3 ст.
	2880
	Ниисту-5-2

шт., вугілля
	120
	72
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення  двох котлів по 140 кВт Н=83%
	1
	350,00
	2012
	24
	
	
	40
	
	
	
	36,0

	
	
	
	
	
	
	Заміна вікон 1,5*1,5 (економія-10%)
	0
	360,00
	2014
	12
	
	
	20
	
	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	
	Промивка системи(економія-10%)
	1
	40,00
	2012
	12
	
	
	20
	
	
	
	18,0

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи енергозбереження
	750,00
	
	48
	
	
	80
	
	
	
	72

	5
	Пісківська 

ЗОШ1 – 2 ст.
	2136
	Ниисту-5-2

шт., вугілля
	100
	60,00
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення БМК-200 з двома котлами

Н=83%
	1
	300,00
	2013
	19
	
	
	32
	
	
	
	28,8

	
	
	
	
	
	
	Заміна вікон 1,5*1,5 (економія-10%)
	0
	310,00
	2013
	10
	
	
	17
	
	
	
	15,3

	
	
	
	
	
	
	Заміна теплотраси (економія 10%)
	0
	72,00
	2013
	10
	
	
	17
	
	
	
	15,3

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи з енергозбереження
	682,00
	
	39
	
	
	66
	
	
	
	59,4

	6
	Дмитрівська лікарня
	2837
	Ниисту-5-2

шт., вугілля
	180
	108
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення БМК-280 з двома котлами

Н=83%
	1
	350,00
	2010
	37
	
	
	62
	
	
	
	55,8

	
	
	
	
	
	
	Заміна вікон 1,5*1,5 (економія-10%)
	0
	320,00
	2012
	18
	
	
	30
	
	
	
	27,0

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи з енергозбереження
	670,00
	
	55
	
	
	92
	
	
	
	82,8

	7
	Красилівська

ЗОШ 1-3 ст.
	2350
	Ниисту-5-2

шт., вугілля
	281
	169
	Переведення з вугілля на вугілля

Встановлення  двох котлів по 110 кВт Н=83%
	1
	380,00
	2015
	34
	
	
	57
	
	
	
	51,3

	
	
	
	
	
	
	Заміна вікон 1,5*1,5 (економія-10%)
	0
	310,00
	2015
	28
	
	
	47
	
	
	
	42,3

	
	
	
	
	
	
	Промивка системи (економія-10%)
	1
	40,00
	2009
	28
	
	
	47
	
	
	
	42,3

	
	
	
	
	
	
	Всі заходи енергозбереження
	730,00
	
	90
	
	
	151
	
	
	
	135,9

	8
	ТОВ   «Бахмачм’ясо »
	-
	Е – 1/9, мазут
	-
	-
	Встановлення сучасного котла на рідкому паливі
	1
	170,00
	2009
	46,8
	
	33,9
	
	
	
	
	91,1

	8
	ЗАТ   «Бахмачконсерв молоко »
	-
	ДКВР 10/13, газ
	-
	-
	Заміна пальникових пристроїв
	1
	900,00
	2009-2010
	145,5
	127,0
	
	
	
	
	
	325,0


Заступник голови

районної ради











                           
О.І. Ткаченко
