                                                   Затверджено

                                                                       рішенням районної ради

                                                                       від          лютого 2007 р.  

Районна Програма підтримки

індивідуального житлового

будівництва на селі

“Власний дім”

на 2007 – 2011 роки

І. Підсумки реалізації районної Програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” у 1999-2005 та 2006 роках

          Протягом 1999 - 2006 років в районі впроваджувалися районні Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”.

           Головним завданням Програм було поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення, покращання інженерного облаштування села шляхом пільгового довгострокового кредитування будівництва та придбання житла, спорудження інженерних мереж за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та нетрадиційних джерел фінансування.
          Розпорядженням голови облдержадміністрації    від З0 вересня 1999р. 

№ 59 було утворено кредитну фінансову організацію - обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд).
          За зазначений період Фондом по району укладено 51 кредитний договір з індивідуальними забудовниками на будівництво, добудову і придбання індивідуальних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, а також спорудження газових мереж з інженерним облаштуванням житлових будинків та розвиток особистого селянського господарства на загальну суму 427,6 тис. грн. За рахунок кредитних ресурсів Фонду в сільській місцевості в експлуатацію введено  індивідуальних житлових будинків загальною площею 0,7 тис. кв. м,  газифіковано 14 сільських садиб.

Програми набули значної популярності серед сільського населення. Разом з тим у зв'язку з обмеженим фінансуванням Програм скористуватися пільговим кредитом змогли лише близько 10 відсотків бажаючих. Тому зазначена Програма потребує подальшого широкого розвитку.

ІІ. Мета та цілі районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім" на 2007-2011 роки 

             Метою    районної    Програми    підтримки    індивідуального    житлового будівництва на селі „Власний дім" на 2007-2011 роки (надалі Програма) є:
           -   покращання   житлових   і   соціально-побутових   умов   сільського населення шляхом надання їм кредитів для будівництва, придбання житла,  інженерного облаштування житла,  розвитку  інженерної інфраструктури сіл (згідно з додатками 1 та 2),

           - сприяння забудовникам у підвищенні рівня їх доходів, збільшення
зайнятості сільського населення через кредитування спорудження господарських і надвірних підсобних приміщень, придбання сільгосптехніки, обладнання та домашньої худоби (додаток 3),
           - створення нових робочих місць і підвищення рівня зайнятості населення.
            Крім того, реалізація цієї Програми створить передумови для активізації виробничої діяльності місцевих підприємств будівельної індустрії та підрядних будівельних організацій.

            Зазначена Програма розроблена у відповідності до вимог Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 “ Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ” та постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. № 1211 та від 05.10.1998р. № 1597 ( зі змінами та доповненнями).

ІІІ. Механізм реалізації Програми

           Реалізація Програми буде здійснюватися обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування..
            Взяти до відома, що на Фонд покладаються наступні завдання:
          - формування кредитних ресурсів на реалізацію Програми за рахунок
коштів,  передбачених постановою  Кабінету  Міністрів  України     від
03.08.1998р. №1211,

           - надання   довгострокових   пільгових   кредитів   сільським   мешканцям району на будівництво (добудову) та придбання житла, спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, будівництво інженерних мереж   і   інженерне   облаштування   житла   та   розвиток   особистого селянського   господарства   у   відповідності   із   Правилами      надання довгострокових      пільгових     кредитів      індивідуальним      сільським забудовникам,        які        затверджені        розпорядженням        голови облдержадміністрації від 23.02 2006р. № 80.

          Виконкоми сільських, селищних рад, структурні підрозділи райдержадміністрації здійснюють первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту та напрямки кредитування, надають практичну допомогу Фонду   у   роботі   з   позичальниками   та   вирішенню   виробничих   питань, пов'язаних з будівництвом об'єктів за рахунок кредитних ресурсів Фонду.
IV. Фінансове забезпечення Програми

          Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок бюджетів всіх рівнів та нетрадиційних джерел фінансування. У 2007 - 2011 роках планується поступове збільшення обсягів фінансування Програми.
           Прогнозується направити на ці цілі 2225 тис. грн., в тому числі з місцевих бюджетів – 455 тис. грн. (додаток 4).
V. Очікувані результати

            За рахунок кредитних ресурсів Фонду у 2007 - 2011 роках планується ввести в експлуатацію  23 індивідуальних житлових будинки загальною площею    1840 кв. м,  765 кв. м підсобних господарських приміщень, придбати 6 житлових будинків, прокласти 30,3 км газових мереж, газифікувати 250 сільських садиб, що дасть можливість близько 298 сільським мешканцям району поліпшити свої житлово - побутові умови.

                                                                                                                                                                                                                            Додаток 1

Обсяги будівництва та придбання житла в сільських населених пунктах 

за районною Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі “Власний дім ” на 2007 – 2011 роки

	№ п/п
	Назва місцевої ради
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.
	Всього 2007 – 2011 роки

	
	
	Введення житла (од./

 кв. м)
	Придбання житла (од.)
	Введення житла (од./

 кв. м)
	Придбання житла (од.)
	Введення житла (од./

 кв. м)
	Придбання житла (од.)
	Введення житла (од./

 кв. м)
	Придбання житла (од.)
	Введення житла (од./

 кв. м)
	Придбання житла (од.)
	Введення житла (од./

 кв. м)
	Придбання житла (од.)

	
	Всього
	3/ 240
	1
	4/320
	1
	5/400
	1
	5/400
	1
	6/480
	2
	23/1840
	6

	1.
	смт Батурин
	2/160
	
	1/80
	
	1/80
	1
	1/80
	
	1/80
	
	6/480
	1

	2.
	с. Бахмач
	
	1
	1/80
	
	1/80
	
	
	
	1/80
	
	3/240
	1

	3.
	с. Курінь
	
	
	1/80
	
	1/80
	
	
	
	1/80
	1
	3/240
	1

	4.
	с. Обмачів
	1/80
	
	
	
	
	
	1/80
	
	
	
	2/160
	

	5.
	с. Тиниця
	
	
	1/80
	1
	1/80
	
	1/80
	
	1/80
	
	4/320
	1

	6.
	с. Халимонове
	
	
	
	
	
	
	1/80
	
	
	
	1/80
	

	7.
	с. Стрільники
	
	
	
	
	1/80
	
	
	
	1/80
	
	2/160
	

	8.
	с. Піски
	
	
	
	
	
	
	1/80
	1
	1/80
	
	2/160
	

	9.
	с. Григорівка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1


                                                                                                                                                                                                                                            Додаток 2

Обсяги будівництва газових мереж та газифікації житлових будинків в сільських населених пунктах за районною Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім ” на 2007 – 2011 роки

	№ п/п
	Назва місцевої ради
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.
	Всього 2007 – 2011 роки

	
	
	Введення газових мереж (од. /

 кв. м)
	Газифіковано будинків (од.)
	Введення газових мереж (од. / кв. м)
	Газифіковано будинків (од.)
	Введення газових мереж (од. / кв. м)
	Газифіковано будинків (од.)
	Введення газових мереж (од. / кв. м)
	Газифіковано будинків (од.)
	Введення газових мереж (од. / кв. м)
	Газифіковано будинків (од.)
	Введення газових мереж (од. / кв. м)
	Газифіковано будинків (од.)

	
	Всього, в т. ч. :
	4,9
	35
	5,9
	45
	6,5
	50
	6,0
	55
	7,0
	65
	30,3
	250

	1.
	с. Бахмач
	3,64
	26
	1,58
	12
	0,91
	7
	0,5
	5
	0,8
	7
	7,43
	57

	2.
	с. Городище
	
	
	1,3
	10
	0,78
	6
	0,5
	5
	0,8
	8
	3,38
	29

	3.
	с. Тиниця
	0,28
	2
	1,3
	10
	0,78
	6
	1,0
	9
	1,0
	9
	4,36
	36

	4.
	с. Кропивне
	0,42
	3
	1,04
	8
	1,17
	9
	0,8
	7
	0,5
	5
	3,93
	32

	5.
	смт. Дмитрівка
	
	
	
	
	
	
	0,7
	6
	1,0
	10
	1,7
	16

	6.
	с.Голінка
	
	
	
	
	
	
	0,5
	5
	0,9
	8
	1,4
	13

	7. 
	с. Митченки
	
	
	
	
	0,65
	5
	0,5
	5
	0,6
	5
	1,75
	15

	8.
	с. Красне
	
	
	
	
	1,04
	8
	1,0
	8
	0,6
	6
	2,64
	22

	9.
	с. Григорівка
	0,28
	2
	
	
	0,65
	5
	0,3
	3
	0,5
	4
	1,73
	14

	10.
	с. Обмачів
	0,28
	2
	0,68
	5
	0,52
	4
	0,2
	2
	0,3
	3
	1,98
	16


                                                                                                                                                                                                                   Додаток 3

Обсяги будівництва підсобних господарських приміщень та надання кредитів на розвиток особистого селянського господарства за районною Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі “Власний дім ” на 2007 – 2011 роки

	№ п/п
	Назва місцевої ради
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.
	Всього

	
	
	Введення підсобних приміщень (од. /

 кв. м)
	Кількість кредитів (од.)
	Введення підсобних приміщень (од. /

 кв. м)
	Кількість кредитів (од.)
	Введення підсобних приміщень (од. / 

кв. м)
	Кількість кредитів (од.)
	Введення підсобних приміщень (од. / 

кв. м)
	Кількість кредитів (од.)
	Введення підсобних приміщень (од. /

 кв. м)
	Кількість кредитів (од.)
	Введення підсобних приміщень (од. /

 кв. м)
	Кількість кредитів (од.)

	
	Всього, 

в т. ч. :
	2/ 90
	-
	3/ 135
	1
	3/ 135
	-
	4/ 180
	-
	5/ 225
	1
	17/ 765
	2

	1.
	смт Батурин
	
	
	1/ 45
	1
	
	
	
	
	1/45
	
	2/ 90
	1

	2.
	с. Бахмач
	
	
	
	
	1/45
	
	
	
	
	
	1/ 45
	

	3.
	с. Курінь
	
	
	
	
	1/45
	
	
	
	1/45
	
	2/ 90
	

	4.
	с. Обмачів
	2/ 90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2/ 90
	

	5.
	с. Тиниця
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/45
	1
	1/ 45
	1

	6.
	с. Халимонове
	
	
	
	
	
	
	1/45
	
	
	
	1/ 45
	

	7.
	с. Красне
	
	
	1/ 45
	
	
	
	
	
	1/45
	
	2/ 90
	

	8.
	с. Пальчики
	
	
	1/ 45
	
	
	
	
	
	
	
	1/ 45
	

	9.
	с. Городище
	
	
	
	
	1/45
	
	
	
	
	
	1/ 45
	

	10.
	с. Стрільники
	
	
	
	
	
	
	1/45
	
	
	
	1/ 45
	

	11.
	с. Григорівка
	
	
	
	
	
	
	1/45
	
	
	
	1/ 45
	

	12.
	с. Піски
	
	
	
	
	
	
	1/45
	
	1/45
	
	2/ 90
	


                                                                                                                                                                                                                 Додаток 4

Прогнозні обсяги укладання кредитних договорів та загальні обсяги фінансування та співфінансування районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім ” на 2007 – 2011 роки

	№ п/п
	Назва району
	2007 р.
	2008 р.
	2009 р.
	2010 р.
	2011 р.
	Всього

	
	
	Обсяг укладання договорів (од.)
	Загальна сума фінансування, (тис. грн.)


	Обсяг укладання договорів (од.)
	Загальна сума фінансування (тис. грн.)
	Обсяг укладання договорів (од.)
	Загальна сума фінансування (тис. 

грн.)
	Обсяг укладання договорів (од.)
	Загальна сума фінансування (тис. грн.)
	Обсяг укладання договорів (од.)
	Загальна сума фінансування (тис. грн.)
	Обсяг укладання договорів (од.)
	Загальна сума фінансування (тис. грн.)

	
	
	
	Всього, в т. ч.
	обласний фонд
	місцевий бюджет
	
	Всього, в т. ч.
	обласний фонд
	місцевий бюджет
	
	Всього, в т. ч.
	обласний фонд
	місцевий бюджет
	
	Всього, в т. ч.
	обласний фонд
	місцевий бюджет
	
	Всього, в т. ч.
	обласний фонд
	місцевий бюджет
	
	Всього, в т. ч.
	обласний фонд
	місцевий бюджет

	
	Бахмацький район
	41
	315
	270
	45
	54
	360
	300
	60
	59
	425
	340
	85
	65
	515
	400
	115
	79
	610
	460
	150
	298
	2225
	1770
	455


