Пріоритетні об’єкти,

які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги в 2018 р.

| № п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Орієнтовний обсяг фінансування на 2018 рік |  |  | Найменування експертної організації, дата, номер експертизи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2018 р. | державний бюджет | обласний та місцеві бюджети | інші джерела |  |
| 1 | Реконструкція будівлі Бахмацького фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Перемоги, 29-А, м. Бахмач Чернігівської області ( 2-га черга – реконструкція внутрішніх приміщень) | 2018 | 900 кв. м, 370 учнів | 4598,496 | 1089,798 | 980,818 | 108,980 |  | ТОВ «Експертиза МВК» 22.08.2017 № 8587 |
| 2 | Реконструкція Курінської ЗОШ І-ІІ ступенів з улаштуванням санвузлів і душових кабін по вул. Міщенка, 27, с. Курінь, Бахмацький район, Чернігівська область | 2018 | 160 вихованців (6- душових кабін, 5- унітазів, 6 – умивальників, 1- бойлер) | 1281,494 | 1281,494 | 1153,345 | 128,149 |  | ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» 31.03.2017 № 02/003/17 |
| 3 | Реконструкція даху будівлі Бахмацького будинку дитячої та юнацької творчості по вул. Соборності, 55, м. Бахмач, Чернігівської області | 2018 | 995 кв. м, 683 дітей | 839,950 | 839,950 | 755,955 | 83,995 |  | ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» 21.09.2017 № 02/633/17 |
| 4 | Реконструкція даху будівлі Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Пушкіна, 3 в м. Бахмач, Чернігівської області з впровадженням заходів теплореновації | 2018 | 2963 кв. м, 746 учнів | 3306,251 | 3306,251 | 2975,626 | 330,625 |  | ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» 22.02.2017 № 02/005/17 |
| 5 | Реконструкція даху будівлі Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 по вул. Б. Хмельницького,1, м. Бахмач, Чернігівської області | 2018 | 174 учні 1605 кв. м - скатний дах, 240 кв. м - плоский дах | 2355,000 | 2355,000 | 2119,500 | 235,500 |  | проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі |
| 6 | Реконструкція (перепланування) двох класів під роздатковий пункт на 80 осіб у приміщенні Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 по вул. Б. Хмельницького,1, м. Бахмач, Чернігівської області | 2018 | 174 учні 40 кв. м | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 |  | проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі |
| 7 | Реконструкція пологово-гінекологічного відділення з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Жовтнева, 66 в м. Бахмач Чернігівської області | 2018 |  | 3839,694 | 0 | 3455,725 | 383,969 |  | ТОВ «Сіверексперт» 15.09.2017 № 02/650/17 |
| 8 | Проведення поточних ремонтів у хірургічному та травматологічному відділеннях Бахмацької ЦРЛ | перше півріччя 2018 |  | 600,00 | 0 |  | 600,0 |  |  |
| 9 | Реконструкція будівлі Бахмацької центральної районної лікарні із заміною вікон та віконних блоків по вул. Жовтнева, 66, м. Бахмач | перше півріччя 2018 |  | 1491,894 | 0 | 1193,515 | 298,379 |  | ТОВ «Сіверексперт» 22.01.2016 № 02/025/16 |
| 10 | Капітальний ремонт фасаду районної школи мистецтв ім. А.Розумовського, вул. Б.Хмельницького, 14, м. Бахмач | 2018 | площа 661,2 кв. м | орієнтов- но 350,0 | 350,0 |  | 350,0 |  | не проводилась |
| 11 | Будівництво зовнішнього та внутрішнього водогонів до центральної районної бібліотеки по вул. Б.Хмельницького, 19, м. Бахмач | 2018 | 30 м | орієнтов- на вартість 1 м. п. - 100 грн. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 12 | Будівництво зовнішнього та внутрішнього водогонів до районного історичного музею по вул. Б.Хмельницького, 21, м. Бахмач | 2018 | 30 м |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 13 | Будівництво зовнішнього та внутрішнього водогонів до районної дитячої бібліотеки по вул. Шевченка, 42, м. Бахмач | 2018 | 30 м |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 14 | Встановлення енергоефективного твердопаливного котла в міській бібліотеці-філії № 1 ім. І.Франка по вул. Вернадського, 1, м. Бахмач | 2018 | площа 370,2 кв. м | орієнтов- но 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | не потребує |
| 15 | Поточний ремонт та гідрохімічне очищення внутрішньої системи теплопостачання районного будинку культури по вул. Соборності, 59, м. Бахмач | 2018 |  | 95,0 (у цінах 2016 року) | 95,0 |  | 95,0 |  | не потребує |
| 16 | Реконструкція покрівлі будівлі Бахмацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини КЗ «Бахмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Бахмацької районної ради Чернігівської області з впровадженням заходів теплореновацій та реконструкція дитячої консультації з облаштуванням фізіотерапевтичного кабінету та зони очікування до лікаря, що знаходиться за адресою м. Бахмач вул. Соборності, 32 | 2018-2018 | 600 | 1975,0 |  | 1777,500 | 197,500 |  |  |
| 17 | Поточний ремонт Дмитрівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2018 |  | 180,0 |  |  | 180,000 |  |  |
| 18 | Поточний ремонт Тиницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2018 |  | 65,0 |  |  | 65,000 |  |  |
| 19 | Поточний ремонт східців між першим та другим поверхом Бахмацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2018 |  | 127,5 |  |  | 127,5 |  |  |
| 20 | Поточний ремонт покрівлі Фастовецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 2018 |  | 300,0 |  |  | 300,000 |  |  |
| 21 | «Реконструкція очисних споруд в м. Бахмач, Чернігівської області» (Перерахунок кошторисної документації) | 2018-2018 | 1200 м3/добу | 21022,490 | 20749,130 | 18674,217 | 2074,913 | - | ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів 23.05.2016 № 02/140/16 |
| 22 | «Будівництво водозабору підземних вод для водопостачання м. Бахмач Чернігівської області. «Коригування.»» | 2018-2018 | 70,0 м3/год | 5916,076 | 5894,031 | 5304,628 | 589,403 | - | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернігівській області 04.07.2016 № 25-0105-16 |
| 23 | «Будівництво свердловини в північно-східній частині міста Бахмач Чернігівської області» | 2017-2018 | 70,0 м3/год | 10253,282 | 7110,303 | 6310,021 | 800,282 | - | ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів 23.05.2016 № 02/140/16 |
| 24 | «Будівництво водогону до вул. Західної (район Бахмач-Київський) в м. Бахмач Чернігівської області» | 2018-2018 | 3059 м | 1782,515 | 1782,515 | 1604,263 | 178,252 |  | ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів 12.05.2017 № 02/078/17 |
| 25 | «Будівництво водогону по вул. Даньківський шлях (Петровського) в м. Бахмач Чернігівської області» | 2018-2018 | 2905 м | 2203,439 | 2203,439 | 1983,095 | 220,344 |  | ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів 23.05.2017 № 02/011/17 |
| 26 | «Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м. Бахмач Чернігівської області в частині огорожі, пожежної водойми і пропускного пункту» (перерахунок кошторисної документації з виділенням I та II черги) | 2016-2018 | 6259,2 га | 1795,892 | 1693,280 | 1523,952 | 169,328 | - | ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів 06.11.2015 № 02/400/15 |
| 27 | «Реконструкція кладовища по вул. Південній в м. Бахмач, Чернігівської області» | 2018-2018 | 0,54 га | 617,45 | 598,400 | 538,560 | 59,840 | - | Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Чернігівській області 26.12.2013 № 25-0524-13 |
| 28 | «Реконструкція ставка міського парку в м. Бахмач Чернігівської області» | 2013-2018 | 3,4 га | 2732,031 | 2629,370 | 2366,433 | 262,937 | - | Філія ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів від 15.02.2017 № 02/743/16 |
| 29 | «Будівництво пішохідної зони та автомобільної дороги по вул. Дружби в м. Бахмач, Чернігівської області» | 2017-2018 | 8205 м2 | 6360,227 | 5647,227 | 2289,240 | 564,723 | - | Філія ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів від 10.08.2017 № 02/552/17 |
| 30 | Коригування кошторисної документації в зв'язку з перерахунком у поточні ціни раніше затвердженої документації робочого проекту: «Капітальний вибірковий ремонт дорожнього покриття вул. В. Винниченка від ПК 15+80,00 до ПК 22+80,00 в м. Бахмач Чернігівської області» | 2018-2018 | 4192 м2 | 1499,460 | 1484,687 | 1336,217 | 148,470 | - | Філія ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів від 03.05.2017 № 02/225/17 |
| 31 | Коригування кошторисної документації в зв'язку з перерахунком у поточні ціни раніше затвердженої документації робочого проекту: «Капітальний вибірковий ремонт дорожнього покриття вул. В. Винниченка від ПК 0+00,00 до ПК 15+80,00 в м. Бахмач Чернігівської області» | 2018-2018 | 2110 м2 | 1499,934 | 1491,294 | 1342,165 | 149,129 | - | Філія ТОВ "Сіверексперт" м. Чернігів від 03.05.2017 № 02/226/17 |
| 32 | Будівництво автомобільних доріг: - Шевченко – Грушівка - Бахмач – Халимонове | 2018 | 3,4 км 5,0 км | 4 000,0 13 000,0 | 4 000,0 13 000,0 | 3 600,0 11 700,0 | 400,0 1 300,0 | - |  |

Начальник відділу містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства райдержадміністрації                                                                            М.М. Салабуто